# 表格模板 T097

推定名称：1 / 嚴格遵守勞工處《金屬棚架工作安全守則》及公司編制的《地盤搭建臨時支架(紅架)安全工作指引》

制度上下文：四、搭建臨時支架(紅架)安全施工程序(附件11.14) > 五、安全管理 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：97 / 159

| 1 | 嚴格遵守勞工處《金屬棚架工作安全守則》及公司編制的《地盤搭建臨時支架(紅架)安全工作指引》 |
| --- | --- |
| 2 | 確保搭建/拆卸工序嚴格依照安全施工程序、臨時支架安全守則及設計圖則的要求 |
| 3 | 現場監督整個搭建/拆卸臨時支架的工作，確保依照施工方案及設計圖則搭建, 以及執行各項安全措施 |
| 4 | 確保搭建/拆卸的工人曾接受相關訓練,已經配帶整齊的個人防護裝備 |
| 5 | 確保臨時支架搭建/拆卸範圍妥善圍封及張貼安全警告告示，沒有其他人和機械在內工作，嚴禁其他人士逗留在施工範圍之內 |
| 6 | 確保用於搭建臨時支架的物料質量完好 |
| 7 | 出席有關每日施工前交底及專項安全培訓 |
| 8 | 如發現任何不安全事項，應立即向上級及安全管理人員匯報並停止有關工作 |