# 表格模板 T091

推定名称：1 / 遵守勞工處《工作指南：工作安全(臨時支架—防止倒塌)》、屋宇署《地盤監督作業守則》及公司編制的《拆卸側向承托安全工作指引》，確保施工團隊正確履行其職責

制度上下文：四、搭建臨時支架(紅架)安全施工程序(附件11.14) > 五、安全管理 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：91 / 159

| 1 | 遵守勞工處《工作指南：工作安全(臨時支架—防止倒塌)》、屋宇署《地盤監督作業守則》及公司編制的《拆卸側向承托安全工作指引》，確保施工團隊正確履行其職責 |
| --- | --- |
| 2 | 協助工程經理統籌拆卸側向承托工程，包括有效協調工程部及施工團隊，向施工團隊説明拆卸工序的施工方案及安全施工程序，以確保現場施工與已審批的施工方案及安全施工程序一致 |
| 3 | 負責確保現場執行拆卸側向承托各方面的安全事項，並向工程經理匯報施工事項 |
| 4 | 若現場未有按已審批的施工方案及安全施工程序施工，須要求採取適當的整改措施，否則有權力和責任發出停工整改命令(局部) |
| 5 | 確認拆卸側向承托許可證申請 |
| 6 | 出席施工前安全交底及專項安全培訓 |
| 7 | 每日完成工序後，須檢查施工現場確保剩餘的側向承托結構穩固，沒有鬆散的部件存在下墮風險 |